AgentOE 플랫폼

실서비스 적용 전 종합 리뷰 및 개선 권고 보고서

소스코드 + 설계/운영 문서 전수 리뷰

버전: 1.0   |   2026-04-18

작성: 플랫폼 아키텍처 리뷰 TF

# 목차

1. Executive Summary

2. 리뷰 범위 및 방법

3. 소스코드 리뷰 결과 (41건)

3.1 안정성/장애복원력 (8건)

3.2 관측성/모니터링 (7건)

3.3 보안/컴플라이언스 (9건)

3.4 성능/비용 (7건)

3.5 멀티테넌시 (2건)

3.6 테스트 품질 (3건)

3.7 배포/운영 (5건)

4. 설계/운영 문서 리뷰 결과

5. Top 10 개선 권고

6. 실행 로드맵 (3개월)

7. 산출물 업데이트 요약

8. 결론 및 차기 액션

# 1. Executive Summary

본 보고서는 AgentOE (멀티테넌트 Agentic AI 음성 콜봇 오케스트레이션 플랫폼) 의 소스코드 스켈레톤 및 설계/운영 문서 15종을 실서비스 적용 관점에서 전수 리뷰한 결과를 정리하고, 운영 안정성·관측성·보안·성능·비용·컴플라이언스 6대 영역에서 개선 권고를 제시한다.

총 41건의 소스코드 이슈와 8개 문서에서 40여 건의 보강 항목이 도출되었다. 이 중 P0(즉시 조치) 7건을 실서비스 오픈 전에 반드시 처리하지 않으면 통신·보안·컴플라이언스 측면에서 중대 리스크가 존재한다.

### 핵심 결론

- 아키텍처/설계 품질은 양호 — FSM, Policy Gate, Circuit Breaker, Kill Switch, Capability 기반 라우팅, Control/Inference Path 분리 등 정교한 설계가 잘 정립되어 있음.

- 반면 '실서비스 운영 인프라' — HTTP 레이어 타임아웃, PII 마스킹, DR/BCP, PSTN/VBGW Runbook, Secret 자동 로테이션, OpenAPI 기계 스펙, Prompt Registry — 가 집중적으로 부재.

- 해외(Groq) LLM으로 PII 가 마스킹 없이 전송될 수 있는 경로가 존재 → 개보법/전자금융감독규정 위반 리스크. P0.

- 콜봇 도메인의 본질 장애원인 PSTN/SIP Trunk/VBGW 장애에 대한 Runbook이 부재 → 실제 운영에서 대응 지연 불가피.

### 요약 집계

| 영역 | P0 (즉시) | P1 (차 스프린트) | P2 (백로그) | 합계 | 예상 완료 주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 안정성/장애복원력 | 1 | 5 | 2 | 8 | W1–W8 |
| 관측성/모니터링 | 1 | 3 | 3 | 7 | W2–W10 |
| 보안/컴플라이언스 | 3 | 4 | 2 | 9 | W1–W6 |
| 성능/비용 | 0 | 2 | 5 | 7 | W3–W12 |
| 멀티테넌시 | 1 | 1 | 0 | 2 | W1–W4 |
| 테스트 품질 | 0 | 1 | 2 | 3 | W4–W12 |
| 배포/운영 | 1 | 3 | 1 | 5 | W1–W6 |
| 문서 Gap (8종) | 6 | 15 | 10 | 31 | W1–W8 |
| 합계 | 13 | 34 | 25 | 72 | — |

# 2. 리뷰 범위 및 방법

## 2.1 리뷰 대상

- 소스코드: skeleton/backend/app/ 하위 40+ 파이썬 파일 (domain, services, connectors, middleware, core, repositories, api)

- 테스트: tests/unit (14개), tests/integration (2개), conftest

- 인프라 자산: docker-compose.yml, Dockerfile, nginx, mongo/init, CI 워크플로 3종

- 설계/운영 문서 15종 (docs/ 하위 .docx/.xlsx/.pptx/.html)

## 2.2 리뷰 기준

다음 6대 관점에서 체크리스트 기반으로 점검하였다. 각 관점은 실시간 음성 콜봇이라는 도메인 특성(저지연·통화 연속성·개인정보 민감성)을 고려해 가중치를 부여했다.

| 관점 | 핵심 점검 항목 | 가중치 |
| --- | --- | --- |
| 안정성 | Circuit Breaker, Fallback, Timeout, Retry, Graceful Shutdown, DR | 상 |
| 관측성 | 구조화 로그, PII 마스킹, 분산 트레이싱, 헬스체크 깊이, SLO/SLI | 상 |
| 보안 | Secret 관리, JWT, RBAC, 음성/PII 암호화, 감사로그, OWASP | 상 |
| 성능/비용 | async 누락, N+1, 인덱스, Pooling, Prompt Caching, Streaming | 중 |
| 멀티테넌시 | 테넌트 격리, Redis 키 네임스페이스, 테넌트별 Quota | 상 |
| 운영 문서 | Runbook, Postmortem, 용량계획, DR/BCP, 고객 공지 SLA | 상 |

## 2.3 리뷰 방법론

- 정적 분석: 전체 .py 파일 수동 Read + 패턴 검색(grep)으로 Smell 탐지

- 문서 추출: python-docx / openpyxl / python-pptx 로 실제 본문 추출 후 키워드 매칭 및 구조 분석

- 각 이슈는 (위치·코드 근거·리스크·권고·심각도) 5 필드로 기록해 재현성 확보

- 심각도 기준: P0 = 오픈 전 필수 / P1 = 오픈 후 4주 내 / P2 = 백로그 (분기 내)

# 3. 소스코드 리뷰 결과 (41건)

## 3.1 안정성/장애복원력 (8건)

#1. HTTP Request Timeout 전역 설정 부재

심각도: P0 (즉시)   |   위치: app/services/stt_service.py, llm_service.py, tts_service.py

현상 외부 API 호출(Groq/Google TTS)에 asyncio.timeout 또는 httpx timeout이 설정되지 않음. Circuit Breaker 의 timeout 은 '인위적 차단'용이며 실제 소켓 수준 타임아웃과 다름.

리스크 Groq 가 응답하지 않거나 네트워크 지연 시 세션이 영구히 PROCESSING 상태로 잔존 → 메모리 누수 + 사용자에게 무응답 지속.

권장사항 Settings 에 HTTP_REQUEST_TIMEOUT_SEC=8 (STT), =4 (LLM Streaming TTFB), =3 (TTS) 추가. 각 service layer에서 asyncio.wait_for 또는 httpx.AsyncClient(timeout=...) 명시적 적용.

timeout = httpx.Timeout(connect=1.0, read=settings.HTTP_REQUEST_TIMEOUT_SEC, write=1.0)
async with httpx.AsyncClient(timeout=timeout) as client:
    resp = await client.post(url, json=payload)

#2. Redis 연결 장애 시 세션 Hot-State 완전 손실

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: app/core/redis_client.py:50-84

현상 redis get/set 이 예외를 상위로 전파하며, ai_pipeline / session_orchestrator 가 이를 처리하지 않는다. Redis 재시작 중 진행 중 세션은 MongoDB fallback 없이 실패.

리스크 Redis 단일 장애 시 모든 활성 통화가 동시에 실패. 재연결 후에도 복구 불가.

권장사항 redis_client 모든 공용 함수에 try/except → 연결오류는 None 반환(miss 처리). MongoDB snapshot 으로 폴백되는 경로 확보. Redis health metric + circuit breaker 별도 설정.

#3. Rate Limiting 부재 (애플리케이션 레벨)

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: 전 라우터, AdmissionControlMiddleware 만 세션 수 제한

현상 per-IP / per-tenant HTTP 요청 속도 제한이 없다. WebSocket 연결 폭주 시 무방비.

리스크 DDoS 또는 오류 클라이언트의 재시도 폭주가 Groq API 비용 폭발 및 Pod OOM 으로 이어짐.

권장사항 slowapi 또는 커스텀 미들웨어 도입. 테넌트당 10 rps, IP 당 50 rps 기본값. 429 + Retry-After 헤더. Redis lua script 기반 token bucket 권장.

#4. Graceful Shutdown 에서 활성 세션 처리 미구현

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: app/main.py (lifespan)

현상 shutdown 시 활성 WebSocket 세션을 추적/통보하지 않음. Pod 종료 시 통화가 갑자기 끊김.

리스크 배포 중 수백 건 통화 동시 단절, 고객 불만.

권장사항 shutdown_event 핸들러에서 active_sessions 열거 → 각 세션에 '서버가 잠시 후 재시작됩니다' TTS 안내 후 SIGTERM 타임아웃(30초) 대기. K8s preStop hook 연계.

#5. STT 장애 Fallback 경로의 상태 혼선

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: app/services/ai_pipeline.py:118-155

현상 STT CircuitBreakerOpenError 발생 시 stt_text='' 로 빈 문자열이 기록되고 llm_text 에만 fallback 메시지가 담긴다. 오케스트레이터에서 degraded_stage 구분이 모호.

리스크 운영 대시보드에서 STT 장애와 LLM 장애 혼동, MTTR 지연.

권장사항 AIPipelineResult 에 degraded_stage: Literal['stt','llm','tts',None] 필드 추가. stt_text 에도 fallback 문구 기입.

#6. Circuit Breaker Half-Open 단 1회 호출만 허용 + Jitter 부재

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: app/domain/circuit_breaker.py

현상 half-open 상태에서 multiple probe 가 불가. 리커버리 판단이 불안정. reset timeout 에 jitter 없어 '쉬었다 한번에 복귀' 시 스파이크 발생 가능.

리스크 복구 직후 트래픽 쇄도로 재차단되는 flap 현상.

권장사항 half_open_max_calls=3 설정, reset_timeout 에 ±20% uniform jitter 추가. 연속 N회 성공 시 CLOSED 전이.

#7. Dead Letter Queue / 실패 턴 저장 미구현

심각도: P2 (백로그)   |   위치: 전체 파이프라인

현상 파이프라인 실패 시 로그만 남고 실패 턴의 오디오/중간 결과가 영구 소실.

리스크 사후 분석, 환불/과금 조정 불가. 품질 개선 루프 구축 불능.

권장사항 failed_turns 컬렉션 + Redis Stream 'dlq:turns' 추가. 비동기 재처리 워커(op-tools). 14일 보존.

#8. Session Recovery 안전 상태 하드코딩

심각도: P2 (백로그)   |   위치: app/services/call_session_orchestrator.py:504-506

현상 재연결 시 IDLE/LISTENING/ENDED 만 안전으로 간주하고 나머지를 LISTENING 으로 강제. RESPONDING 중 재연결 시 TTS 절단.

리스크 UX 저하, 반복 발화 유도.

권장사항 상태별 복귀 테이블 정의: INFERRING→LISTENING(LLM 취소), RESPONDING→RESPONDING(TTS barge-in 재개), PROCESSING→LISTENING.

## 3.2 관측성/모니터링 (7건)

#9. 로그에 PII(음성 인식 원문) 평문 기록

심각도: P0 (즉시)   |   위치: app/services/ai_pipeline.py:259-267, app/core/logging.py

현상 stt_text / llm_text 가 구조화 로그에 그대로 저장됨. 주민번호·카드번호·계좌번호가 포함될 수 있음.

리스크 개인정보보호법·GDPR 위반. ISMS 인증 실격 사유.

권장사항 core/logging 에 mask_pii(text) 유틸 추가(정규식 기반: 주민번호, 전화번호, 카드번호, 이메일, 계좌). 로그에는 len + hash 만 남김. 디버그 레벨 때만 원문(저장소 분리).

def mask_pii(text: str) -> str:
    text = re.sub(r\"\\d{6}-[1-4]\\d{6}\", \"[RRN]\", text)
    text = re.sub(r\"\\d{4}-\\d{4}-\\d{4}-\\d{4}\", \"[CARD]\", text)
    return text

#10. 분산 트레이싱 (OpenTelemetry) 미구현

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: app/middleware/logging_middleware.py, 전 서비스

현상 request_id 는 있으나 W3C traceparent 전파·Span 계층 없음.

리스크 한 통화의 VBGW→STT→LLM→Tool 전체 경로 추적 불가 → 장애 MTTD/MTTR 증가.

권장사항 opentelemetry-sdk + otlp exporter 설정, FastAPI/httpx/motor/aioredis 자동 계측. 각 서비스 메서드에 tracer.start_as_current_span.

#11. Health Check 깊이 부족 (Liveness = Readiness)

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: app/api/v1/routers/health.py

현상 /health 가 단순 'ok' 만 반환. 의존성 상태 검사 없음.

리스크 MongoDB/Redis 단절 중에도 K8s가 트래픽을 계속 라우팅 → 사용자 요청이 블랙홀로.

권장사항 /livez (자체), /readyz (Mongo ping + Redis ping + 핵심 CB 상태), /startupz 분리. readiness 는 첫 실패 시 그레이스 3s 허용.

#12. LLM 레이턴시 버킷이 실분포와 불일치

심각도: P2 (백로그)   |   위치: app/core/metrics.py:68

현상 LATENCY_BUCKETS_MS = [50, 100, ..., 5000] — LLM TTFT 는 500–1500ms 대역에 밀집, 대부분 고버킷으로 몰림.

리스크 p95/p99 해석 왜곡 → 실제 악화 미검출.

권장사항 서비스별 버킷 분리: LLM [300,500,750,1000,1500,2000,3000,5000], STT [100,200,300,500,800,1200,2000], TTS [100,200,300,500,800,1500].

#13. 알림(Alerting) 규칙 코드화 부재

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: 전체

현상 Prometheus/Alertmanager 규칙이 저장소에 없음. 임계값 논의만 문서 산재.

리스크 온콜 인수인계 시 '언제 깨워야 하는지' 기준 없음.

권장사항 infra/alerts/*.yaml 추가: (a) error_rate > 5% 5m, (b) p95 latency > 2s 10m, (c) CB OPEN > 0 1m, (d) Redis down 30s, (e) tenant quota > 90%.

#14. SLO/SLI/Error Budget 미정의

심각도: P2 (백로그)   |   위치: 전체

현상 '99.9% 가용성' 만 아키텍처 문서에 언급, 실제 SLI 정의·산식·Burn Rate 알림 없음.

리스크 개발 속도 vs 안정성 의사결정 근거 부재.

권장사항 SLI: (1) 통화 성공률 = successful_calls / total_calls, (2) Turn 완결률, (3) E2E p95 latency. SLO 각 99.5% / 99% / 1.8s. 2% budget 소진 시 릴리즈 freeze.

#15. 비용 가시성 대시보드 부재

심각도: P2 (백로그)   |   위치: Groq, Google TTS API 호출

현상 토큰 사용량·TTS 문자수 집계 메트릭 없음.

리스크 테넌트별 단가 산정 불가, 예산 알림 불가.

권장사항 llm_tokens_total{tenant_id, model, direction=in/out}, tts_chars_total{tenant_id, voice}. 테넌트별 일일 예산 초과 시 Kill Switch 자동 발동.

## 3.3 보안/컴플라이언스 (9건)

#16. JWT 시크릿·API 키 Secret Vault 미연동

심각도: P0 (즉시)   |   위치: app/core/config.py:23-28

현상 JWT_SECRET, GROQ_API_KEY 가 .env 평문 로드. 로그 스냅샷/코어덤프 노출 리스크.

리스크 키 유출 시 전체 테넌트 impersonation, LLM 비용 악용.

권장사항 AWS Secrets Manager / HashiCorp Vault 통합. External Secrets Operator. 90일 자동 로테이션. 부팅 시 startup probe 로 로드 확인.

#17. 음성 데이터 저장/전송 암호화 부재

심각도: P0 (즉시)   |   위치: app/services/call_session_orchestrator.py (audio buffer), Redis/MongoDB 저장

현상 오디오 바이트가 base64 로 Redis/MongoDB 에 평문 저장. WebSocket 이 WSS 가 아니면 전송도 평문.

리스크 백업·DB 덤프 탈취 시 통화 녹취 전량 유출.

권장사항 원칙: 음성은 가능하면 저장 금지(필요 시 사유 기록). 저장 시 AES-256-GCM 암호화(테넌트별 KEK/DEK 분리), WSS + TLS 1.2+ 강제.

#18. 개인정보 보존기간 정책 미구현

심각도: P0 (즉시)   |   위치: app/repositories/session_repository.py:48-50

현상 대화 히스토리가 무제한 저장(최대 100턴 메모리 캐싱 + DB 영구보존).

리스크 개인정보보호법 '보유기간 초과' 위반, 과태료.

권장사항 Settings: DATA_RETENTION_DAYS=30 (전사기본), audit 3년, 음성 7일. MongoDB TTL index + 일배치 purge 잡. 테넌트별 override 가능.

db.sessions.createIndex({\"ended_at\": 1}, {expireAfterSeconds: 30*24*3600})
db.audit_events.createIndex({\"ts\": 1}, {expireAfterSeconds: 3*365*24*3600})

#19. CORS 설정 과도 개방

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: app/main.py:45-50

현상 allow_methods=['*'], allow_headers=['*'] 로 모든 메서드·헤더 허용.

리스크 CSRF, 의도치 않은 preflight 통과.

권장사항 allow_methods=['GET','POST','OPTIONS','DELETE','PATCH'], allow_headers=['Authorization','Content-Type','X-Request-ID','X-Tenant-ID']. 프로덕션 origin 화이트리스트.

#20. Input Validation 이 Pydantic 모델로 강제되지 않음

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: app/api/v1/routers/sessions.py:16-31

현상 payload dict 직접 접근 + 길이/정규식 검증 없음.

리스크 NoSQL injection, 메모리 폭탄, 상태 혼선.

권장사항 CreateSessionRequest(BaseModel) 도입. scenario_id: Field(regex, max_length=64), caller_number: Field(regex=E.164). 위반 시 422.

#21. 감사로그 Fire-and-Forget + 무결성 검증 부재

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: app/repositories/audit_repository.py:42-46

현상 감사로그 쓰기 실패 시 warning 로그만 출력 후 무시. 체인 해시 등 무결성 메커니즘 없음.

리스크 내부자에 의한 감사로그 임의 삭제·변조 가능. 컴플라이언스 불가.

권장사항 (a) 감사로그 실패 시 알림/metric 증가 + 재큐잉, (b) prev_hash + row_hash 체인, (c) 보안 역할만 삭제 가능한 별도 DB ACL.

#22. API Key/토큰 로테이션 자동화 없음

심각도: P2 (백로그)   |   위치: app/core/config.py

현상 정적 로드. 수동 재배포 필요.

리스크 Incident 발생 시 교체 속도 저하.

권장사항 Vault dynamic secret 또는 Secrets Manager rotation Lambda. 앱은 주기적 refresh hook 호출.

#23. Tenant Rate Limit 미분화 (noisy neighbor)

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: 전체

현상 AdmissionControl 은 concurrent session 만 제한. 요청 속도·토큰 소비 한도 없음.

리스크 한 테넌트의 폭주가 전체 SLA 영향.

권장사항 Redis sliding window. tenants.quota 필드로 per-tenant 기본값 + Enterprise override. 429 + Retry-After.

#24. Voice Deepfake/Spoofing 탐지 없음

심각도: P2 (백로그)   |   위치: 전체 (인증 시나리오)

현상 발신자가 본인 목소리 녹음/복제를 사용해도 탐지 불가.

리스크 ARS 인증 우회 → 금융 피해.

권장사항 (1) challenge-response(무작위 문구), (2) voiceprint 유사도 임계, (3) liveness detection (breath/prosody). 최소 2 단계 다중 인증.

## 3.4 성능/비용 (7건)

#25. MongoDB 인덱스 정의 스크립트 미포함

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: mongo/init_schema.js (확인 범위)

현상 sessions.tenant_id, audit_events.timestamp 등 반드시 필요한 복합 인덱스 선언 없음 추정.

리스크 테넌트당 세션 수 10만 건 초과 시 full scan. 쿼리 3–10배 지연.

권장사항 init_schema.js에 다음 인덱스 추가: sessions({tenant_id:1, created_at:-1}), audit_events({tenant_id:1, ts:-1}), session_history({session_id:1, turn:1}), sessions TTL(ended_at).

#26. Connection Pool 크기 하드코딩

심각도: P2 (백로그)   |   위치: app/core/redis_client.py:25, app/core/database.py

현상 Redis max_connections=50, Mongo minPool/maxPool 설정 없음.

리스크 CCU 1000 환경에서 풀 고갈 → 대기 큐 증가 → 지연 폭증.

권장사항 REDIS_POOL_SIZE, MONGODB_MAX_POOL_SIZE / MIN_POOL_SIZE 환경변수. 기본 100/100/10.

#27. LLM Prompt Caching 미활용

심각도: P2 (백로그)   |   위치: app/services/llm_service.py:80-124

현상 시스템 프롬프트가 턴마다 반복 전송.

리스크 토큰 비용 1.5–3배 증가.

권장사항 Groq prompt cache 헤더 지원 여부 확인 후 적용 / 시스템 프롬프트 해시 비교 후 delta만 전송 / 세션별 프롬프트 ID 도입.

#28. STT Streaming 모드 미사용

심각도: P2 (백로그)   |   위치: app/services/stt_service.py:51-86

현상 배치 전송 → 전체 오디오 수집 후 일괄 호출.

리스크 P95 STT 지연 800ms+ → E2E 턴 레이턴시 목표(1.8s) 미달 가능.

권장사항 Groq streaming STT 적용 또는 VAD 기반 chunk 분할(500ms) + partial transcript 조기 반환. LLM 에 부분 텍스트 선주입.

#29. FSM _events 메모리 누적

심각도: P2 (백로그)   |   위치: app/domain/session_fsm.py

현상 _events list 무제한 append.

리스크 장시간 세션에서 GC 압박, 메모리 누수.

권장사항 collections.deque(maxlen=500) 사용. 세션 종료 시 snapshot 후 clear.

#30. 오디오 버퍼 백프레셔 부재

심각도: P2 (백로그)   |   위치: app/services/call_session_orchestrator.py (audio buffer)

현상 클라이언트가 과도한 오디오를 빠르게 push 하면 버퍼 무제한 증가.

리스크 OOM 위험.

권장사항 버퍼 최대 5MB 한계 + 'buffer_full' event 송신, 초과 시 oldest chunk drop 전략.

#31. Groq/Google 비용 가드레일 미구현

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: 전체

현상 테넌트별 일일/월간 예산 개념 없음. 악의적 시나리오 방지 불가.

리스크 한 테넌트의 무한 루프 시나리오가 월 수천만 원 비용 초래.

권장사항 tenants.monthly_budget_usd 필드 + 실시간 집계(redis key 매 분 증가). 80/90/100% 알림 + 100% 도달 시 자동 정지.

## 3.5 멀티테넌시 (2건)

#32. 테넌트 소속 검증 유틸리티 부재 (일관성 리스크)

심각도: P0 (즉시)   |   위치: app/api/v1/routers/sessions.py:40, 기타 라우터

현상 각 라우터에서 tenant_id 비교 로직을 개별 작성. 누락 시 크로스테넌트 접근.

리스크 데이터 leak → 개보법·ISMS 중대 위반.

권장사항 Depends(assert_tenant_ownership(resource_type, resource_id_param)) 공용 디펜던시 도입. 모든 라우터에 필수.

async def assert_tenant_ownership(session_id: str, tenant: TenantContext = Depends(current_tenant)):
    sess = await session_repo.get(session_id)
    if sess is None or sess.tenant_id != tenant.id:
        raise HTTPException(404)
    return sess

#33. Redis 키에 tenant prefix 부재

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: app/core/redis_client.py

현상 session:{session_id}, lease:{session_id} — session_id 가 테넌트 간 우연히 충돌하면 hot-state 덮어쓰기.

리스크 크로스테넌트 상태 leak 가능.

권장사항 키 포맷 session:{tenant_id}:{session_id}, lease:{tenant_id}:{session_id}. 기존 키 마이그레이션 스크립트 포함.

## 3.6 테스트 품질 (3건)

#34. Integration 테스트가 Mock 기반 (실제 인프라 미사용)

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: tests/integration/*.py

현상 MongoDB/Redis가 아닌 in-memory fake 사용.

리스크 실제 Motor/redis-py 동작 차이(타임아웃, 트랜잭션, 파이프라이닝) 미검출.

권장사항 testcontainers-python 도입. pytest fixture 가 ephemeral Mongo/Redis 스핀업. CI 에서 docker-in-docker 또는 GitHub Services 활용.

#35. 부하/카오스 테스트 자산 없음

심각도: P2 (백로그)   |   위치: tests/

현상 locust/k6 스크립트 저장소 부재.

리스크 Sprint 6 일정에 몰려 있어 발견-수정 사이클 부족.

권장사항 tests/load/ (k6 스크립트), tests/chaos/ (pumba/chaos-mesh 시나리오) 추가. Sprint 2 부터 매주 실행.

#36. 커버리지 측정 + 게이트 부재

심각도: P2 (백로그)   |   위치: pyproject.toml, CI

현상 pytest-cov 미구성 또는 임계치 미설정.

리스크 테스트 커버리지 저하 무감지.

권장사항 pytest --cov=app --cov-fail-under=75. domain/services 는 85% 권장.

## 3.7 배포/운영 (5건)

#37. Secret 관리 .env 의존

심각도: P0 (즉시)   |   위치: .env.example, docker-compose

현상 실수로 .env 커밋 리스크. Helm 배포 시에도 수기 주입.

리스크 Key 유출, 재배포 지연.

권장사항 git-secrets/detect-secrets pre-commit hook, External Secrets Operator 도입. Helm values 에서 vaultPath 참조.

#38. Dockerfile 최적화 미흡

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: backend/Dockerfile

현상 단일 스테이지 + root 사용자 실행 가능성.

리스크 이미지 크기·공격 표면 증가.

권장사항 Multi-stage(builder/runtime), USER 1000, HEALTHCHECK 지시자, pip --no-cache-dir, .dockerignore.

#39. docker-compose 가 dev/prod 분리 불분명

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: docker-compose.yml

현상 단일 파일, replica set 단일 노드.

리스크 실수로 dev 설정을 prod 배포.

권장사항 compose.base.yml + compose.override.dev.yml + compose.prod.yml. Helm chart 를 prod 정답으로.

#40. DB 마이그레이션 도구 부재

심각도: P1 (차 스프린트)   |   위치: mongo/

현상 필드 추가·인덱스 변경 시 수동 스크립트.

리스크 배포 간 스키마 drift, 롤백 불가.

권장사항 app/migrations/ + 커스텀 runner(버전 컬렉션 migrations) 또는 migrate-mongo.

#41. CI 파이프라인 SBOM/서명 부재

심각도: P2 (백로그)   |   위치: .github/workflows/ci.yml

현상 이미지 서명·SBOM 생성 단계 없음.

리스크 공급망 공격 대응 어려움, 컴플라이언스 감사 실패.

권장사항 cosign sign, syft SBOM 생성, pip-audit/trivy 이미지 스캔, 취약점 P0 발견 시 배포 실패.

# 4. 설계/운영 문서 리뷰 결과

실서비스 관점에서 가장 중요한 8개 문서를 실제 본문 추출하여 검토했다. 각 문서의 현재 상태·강점·누락·보강 권고 순으로 정리한다.

## 4.1 AgentOE_운영매뉴얼.docx

현재 상태: 장애 등급 P0–P3, 4개 Runbook(Mongo/Groq/Redis/OOM), Kill Switch, Blue-Green, 로그 정책 포함. PagerDuty/Slack 연동, 8개 KPI 표 존재.

강점: 장애등급-RTO 매트릭스, 에스컬레이션 5/15분 기준, JSON 로그 스키마, Kill Switch scope(tenant/feature/scenario) 설계가 실무적.

부족/누락 항목:

- Postmortem 템플릿 부재 (24시간 회의만 언급, 양식/소유자/팔로업 미정)

- 통신사/PSTN/VBGW/SBC 장애 Runbook 없음 — 콜봇 본질 장애 대응 절차 부재

- LLM/STT 공급자 429/Quota Exhausted 시나리오 없음 (Circuit Breaker 는 에러만 감지)

- Kill Switch 승인 매트릭스 모호 (야간 대리 승인자 불분명)

- 고객 공지/StatusPage 절차 없음 (B2B SaaS 계약 SLA 이슈)

- 용량 계획(CCU/CPS/스토리지/토큰 증가율 예측) 없음

- 개인정보 파기요청 대응 SOP 부재

- 녹취 청취/반출 권한 분리 절차 부재 (내부자 위협)

보강 권장 섹션(draft 목차):

- §4.6 PSTN/SIP Trunk/VBGW 장애 Runbook

- §4.7 LLM/STT Quota Exhaustion Runbook (Graceful Degrade, Fallback 모델 강등)

- §5.3 Blameless Postmortem 템플릿 (Timeline/5-Whys/Contributing/Action/Owner/DueDate)

- §6.3 Canary 배포 세부 (5%→25%→100%, 자동 롤백 기준)

- §11 용량 계획 & 비용 거버넌스 (월별 예측, 80% 임계)

- §12 고객 커뮤니케이션 플레이북 (StatusPage 갱신, P0 공지 15분 SLA)

심각도: P0 (즉시)

## 4.2 AgentOE_인프라구성가이드.docx

현재 상태: Local/Staging/Production 3환경 비교, K8s Deployment/HPA(3-10, CPU70/MEM80), Helm, 인덱스 스크립트 포함.

강점: MongoDB Replica Set, TTL 인덱스, Secret/ConfigMap 분리 기본 구조는 실무적.

부족/누락 항목:

- DR/BCP(RPO/RTO) 누락 — '99.9% SLA' 만 언급, 복구 목표/DR Site 없음

- Multi-AZ/Multi-Region 설계 부재 (PodAntiAffinity, topologySpread 미정의)

- Secret 이 kubectl create secret 수준, Vault/KMS/CSI 연동 없음, 자동 로테이션 부재

- 네트워크 보안(WAF, NetworkPolicy, egress allowlist) 상세 없음

- TLS 종료 지점/mTLS 내부 구간 정의 없음

- 백업 RPO/PITR/Cross-Region 복제 미명시

- TCO(테넌트당 월 비용) 산정 없음 — 가격 책정 불가

- 리소스 Request/Limit 근거 없음

- Pod Security, ReadOnlyRootFS, RuntimeClass 등 하드닝 미기재

보강 권장 섹션(draft 목차):

- §10 DR/BCP (RPO 15분 / RTO 30분, Region failover 절차)

- §11 Multi-AZ Topology (AZ 3개 분산, PDB, topologySpreadConstraints)

- §12 Secret & Key Management (Vault + External Secrets Operator, 90일 rotation)

- §13 Network Security (WAF OWASP CRS, NetworkPolicy deny-all, egress allowlist)

- §14 Cost Model (테넌트 월비용 공식, 80/90/100% 예산 알림)

심각도: P0 (즉시)

## 4.3 AgentOE_테스트계획서.docx

현재 상태: TC-001~020 기능, Chaos 5건, Locust 100 CCU 부하, 5-Gate Go-Live 정의. QA 4인, 6주.

강점: Chaos 를 계획에 포함, Go-Live Gate 5단계 명확.

부족/누락 항목:

- 성능 목표 느슨함 — P95 2.5s는 실시간 통화 UX 기준 높음(권장 1.8s). P99/Tail 지표, 무음 Gap 지표 없음

- 회귀 자동화/TestRail 연동 절차 없음

- 보안 테스트 얕음 — IDOR/Cross-tenant 전용 케이스, SAST/DAST 운영주기 미정

- 음성 품질(WER/MOS) 평가 코퍼스 불충분 (표준 10개)

- Chaos 시나리오 5건 부족 — DNS/Clock skew/Cert expiry/slow-200/ 부분지연 부재

- Soak 30분 → 24–72h 필요

- UAT 시나리오 부재

- 테스트 데이터 거버넌스(가상 PII, TTL) 부재

- Rollback 테스트 항목 부재

보강 권장 섹션(draft 목차):

- §6.2 성능 SLA 세분화 — STT P95 300ms / LLM P95 1.2s / TTS TTFB 400ms / E2E P95 1.8s / Silence Gap P95 < 500ms

- §6.3 24h Soak 테스트

- §5.2 Chaos 확장 (총 15건: DNS 실패, Cert expiry, Clock skew, Groq slow-200, Redis split-brain)

- §9 UAT 시나리오 (고객팀 포함 2주)

- §10 테스트 데이터 거버넌스 (가상 PII, TTL 7일)

- §11 회귀 자동화 CI hook

심각도: P0 (즉시)

## 4.4 01_시스템_아키텍처_설계서_상세_v7.docx

현재 상태: 11개 컴포넌트, Mongo 9개 컬렉션, Voice Control/Inference Path 분리, CCU 10만·CPS 1000·Tool 2000 RPS 목표.

강점: 경로 분리(drop-safe control vs inference) 설계가 훌륭. 레이턴시 예산 표, 확장 한계치 정량화.

부족/누락 항목:

- 이벤트 스키마 버저닝 정책 없음 (schema_version 필드/하위호환 규칙 부재)

- API Deprecation Policy 부재 (v2 업그레이드 시 N-1 지원, Sunset 헤더 등)

- Idempotency Key 활용 범위 모호 (Tool 재시도 시 중복 결제 방지)

- Backpressure/Queue Overflow 구체적 정책 없음 ('drop 금지'만 언급)

- 10만 CCU 대비 리소스 추정(Pod 수, Mongo shard, Redis cluster) 없음

- Data Residency(리전 분리) 정책 부재 — 금융/공공 고객 요구 대응 불가

- Audit 보관 3년인데 암호화 키 수명/재암호화 전략 없음

- SLO/Error Budget 미정의

보강 권장 섹션(draft 목차):

- §11 API & Event Versioning Policy (SemVer, N-1 지원, Sunset 6개월, CloudEvents 호환)

- §12 Idempotency 계획 (tool_call.idempotency_key TTL 24h)

- §13 SLO/Error Budget (99.9% = 월 43분, 소진 시 릴리즈 freeze)

- §14 Data Residency (테넌트 data_region=kr/us/eu, 격리 DB)

심각도: P1 (차 스프린트)

## 4.5 03_STT_LLM_TTS_통합_가이드_v7.docx

현재 상태: Primary/Secondary/Fallback 3단 벤더, Capability Descriptor, Filler Audio, Latency Budget 포함.

강점: Capability 기반 라우팅 추상화, Filler Audio pre-generation 전략.

부족/누락 항목:

- 프롬프트 관리/버저닝 시스템 없음 (A/B, 롤백, 감사 로그 부재)

- Hallucination 방지/Guardrails 부재 (Output filter, grounding, citation)

- LLM 응답 품질 평가 루프(LLM-as-Judge, 오프라인 평가셋) 없음

- 토큰/비용 가시성 없음 (테넌트별 예산 알림)

- STT 한국어 고유명사/금융단어 Custom Vocabulary 전략 없음

- PII 마스킹이 LLM 입력 단에서 처리되는지 불분명 — 주민번호·카드번호 Groq(해외) 전송 리스크

- Voice Cloning/Deepfake 탐지 부재

- 선택적 녹취 저장(인증 구간만) 기능 부재

보강 권장 섹션(draft 목차):

- §9 Prompt Management (Prompt Registry: version/tenant/scenario, Canary rollout, A/B metric)

- §10 Guardrails (Input PII redaction before Groq, Output 금칙어/숫자환각 필터, Tool grounding)

- §11 Offline Quality Eval (주간 500건 LLM-as-Judge + 10% 인간 평가)

- §12 Cost Observability (per-tenant tokens/min, 예산 80/100% 알림)

- §13 Custom Vocabulary (한국어 금융 용어/회사명/PII 사전)

심각도: P0 (즉시)

## 4.6 AgentOE_API명세서.docx

현재 상태: REST + WebSocket, JWT/Refresh, Session/Policy/KillSwitch/Connector/Admin/Audit/Metric 10개 섹션.

강점: 엔드포인트별 Rate limit 세분화, WebSocket 메시지 6종 정의, 에러 코드 표준화.

부족/누락 항목:

- OpenAPI/Swagger 기계 스펙(openapi.yaml) 없음 → SDK 자동생성/계약 테스트 불가

- WebSocket 메시지 JSON Schema 정식 정의 없음

- Pagination 이 offset 기반만 (audit 대용량 조회에 cursor 필요)

- Webhook/Callback 명세 없음 (비동기 작업 완료 통지)

- API Versioning — URL path 만, header versioning/deprecation 체계 없음

- Error Response 에 trace_id 필드 없음

- Bulk endpoint 없음

- X-RateLimit-Reset 등 quota 헤더 표준 모호

- HMAC webhook signing 등 콜백 무결성 전략 없음

보강 권장 섹션(draft 목차):

- §A 기계 가독형 OpenAPI 3.1 (openapi.yaml)

- §B Webhook/Callback 명세 (HMAC-SHA256 signature, retry, DLQ)

- §C Cursor Pagination (audit events)

- §D API Deprecation Policy (Sunset header, 6개월 최소 지원)

- §E Standard Error Envelope ({error, message, trace_id, request_id, timestamp})

심각도: P1 (차 스프린트)

## 4.7 AgentOE_WBS_스프린트계획서.xlsx

현재 상태: 6 스프린트 12주, 9인 리소스, 4 Phase. 리스크 6건.

강점: 태스크 완료기준 명시, 리스크 매트릭스 시트 분리.

부족/누락 항목:

- 성능/Chaos 테스트가 Sprint 6에 몰림 — Shift-Left 부재

- 보안 작업이 Sprint 6(3MD)만 배정 — Threat Modeling, SBOM, Pen-Test 별도 일정 없음

- 인프라팀 공수가 Sprint 3–5에 0 — 실서비스 배포 전 튜닝 시간 미확보

- Pre-prod 오픈/Soft launch/단계 전환 일정 없음 — Go-Live 후 100% 즉시 오픈은 위험

- 운영 인수인계/온콜 교육/모의 장애훈련 Task 부재

- 리스크 R-07~R-10 누락 (벤더 가격, 한국어 품질, 법규 변경, 개인정보 유출)

- 의존성/Critical Path 시각화 없음

보강 권장 섹션(draft 목차):

- Sprint 2부터 성능/Chaos 주간 실행 (Shift-Left)

- Sprint 5 말 Pre-prod 오픈, 내부 dogfooding

- Sprint 6 단계 오픈 (0% → 5% → 25% → 50% → 100%)

- Task 4.7 운영 인수인계/모의장애훈련 (2MD), 4.8 SBOM (1MD), 1.7 Threat Modeling STRIDE (2MD)

- 리스크 추가: R-07 벤더 가격, R-08 한국어 STT 오인식, R-09 개보법 변경, R-10 인력 이탈

심각도: P1 (차 스프린트)

## 4.8 AgentOE_개발컨벤션가이드.docx

현재 상태: PEP8, Black, isort, Type Hints, Google Docstring, Git Flow, Conventional Commits, PR 2인 리뷰.

강점: 네이밍 테이블, pre-commit detect-secrets 언급.

부족/누락 항목:

- Feature Flag 관리 정책 없음 (수명/정리/owner 규칙)

- Async/Await 규약 부재 — CLAUDE.md 는 모든 I/O 비동기 요구하나 컨벤션엔 없음 (blocking lint 미언급)

- 의존성 관리 전략 모호 (Poetry/uv, Renovate/Dependabot)

- LLM/프롬프트 코드 리뷰 체크리스트 없음 (AI팀 지정 리뷰어)

- 테스트 작성 기준 '포함'만 — AAA, 네이밍, 커버리지 제외 규칙 부재

- Observability 코드 표준 없음 (필수 log field, OTel span 네이밍)

- Git Secrets 사고 대응 절차 '즉시 재발급'만

- pre-commit hook .yaml 예시 부재

보강 권장 섹션(draft 목차):

- §15 Async/Await 규약 (motor/httpx.AsyncClient 필수, 금지: requests/pymongo(sync)/time.sleep)

- §16 Feature Flag (수명 90일, Owner/Expiry 필수, 스프린트 말 stale 정리)

- §17 Observability 코드 표준 (필수 log field: trace_id/tenant_id/session_id, OTel span 네이밍)

- §18 Dependency Mgmt (uv + lockfile, Renovate weekly, pip-audit/snyk 주1회)

- §19 Prompt/LLM 코드 리뷰 체크리스트

심각도: P1 (차 스프린트)

# 5. Top 10 개선 권고

소스코드 41건 + 문서 40+건 중 실서비스 오픈까지의 영향도·의존관계를 기준으로 가장 우선적인 10건을 선별했다. 각 항목은 실행 담당/예상 공수/성공 기준을 수반한다.

| # | 권고 | 핵심 효과 | 담당 | 공수(MD) | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PII 마스킹 로깅 + Groq 전송 전 redaction | 개보법 위반 리스크 제거 | 보안+AI | 5 | 주민/카드/계좌 정규식 100% 마스킹 검증 (200 샘플) |
| 2 | HTTP Request Timeout 전역 적용 | 무응답 세션 0건 | 백엔드 | 2 | 카오스 테스트 Groq-hang 시 모두 4s 내 실패 응답 |
| 3 | 음성 데이터 저장 정책 + 암호화 | 백업 탈취 리스크 제거 | 보안+백엔드 | 8 | Redis/Mongo 오디오 저장 AES-256-GCM 적용 |
| 4 | Secret Vault/KMS 연동 + 90일 로테이션 | 키 유출 BLAST 감소 | SRE | 8 | JWT/GROQ/TTS 모두 Vault 로드, 재배포 없이 교체 |
| 5 | DR/BCP 설계 + Multi-AZ 토폴로지 | 리전 장애 RTO 30분 | SRE+아키텍트 | 15 | DR drill 성공 (월 1회) |
| 6 | PSTN/VBGW/SIP Trunk Runbook | 통신 장애 MTTR 단축 | 통신팀+SRE | 5 | Runbook 훈련 2회 완료 |
| 7 | 개인정보 보존기간 정책 + TTL index | 개보법 준수 | 보안+DBA | 3 | 30일 경과 세션/녹취 자동 삭제 검증 |
| 8 | Prompt Registry + Guardrails | 품질 저하/환각 방지 | AI | 10 | 프롬프트 롤백 5분 내, 금칙어 차단 100% |
| 9 | OpenAPI 3.1 기계 스펙 + Webhook 표준 | SDK 자동생성·계약 테스트 | 백엔드 | 8 | contract test CI 통과, SDK 자동 배포 |
| 10 | Shift-Left 성능/카오스 (Sprint 2부터) | 말기 폭탄 방지 | QA+SRE | 8 | 주간 부하/카오스 자동 실행, 리포트 공유 |

# 6. 실행 로드맵 (3개월)

P0 항목은 W1–W4, P1 항목은 W5–W10, P2 항목은 W9–W12 에 배분하는 12주 로드맵.

| 구간 | 기간 | 핵심 마일스톤 | 목표 릴리즈 | Exit Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 (W1–W4) | 4주 | P0 전부 + P1 상위 5건: Timeout/PII/보존기간/Vault/테넌트격리/DR 초안 | v0.9-staging | Chaos 5 CASE pass, 개보법 마스킹 100% |
| M2 (W5–W8) | 4주 | OTel 분산트레이싱, Rate Limit, Graceful Shutdown, Prompt Registry, OpenAPI 3.1 | v0.95-soft | SLO 측정 시작, DR drill 1회 |
| M3 (W9–W12) | 4주 | Bulk endpoint, 비용 대시보드, Custom Vocabulary, Voice Liveness, 24h Soak | v1.0 GA | 5-Gate Go-Live 전항목 Pass |

## 주차별 산출물

| 주차 | 산출물 | 담당 영역 |
| --- | --- | --- |
| W1 | PII 마스킹 유틸, HTTP timeout 설정, CORS 강화 | 백엔드/보안 |
| W2 | Vault 연동 PoC, MongoDB 인덱스/TTL 스크립트, Dockerfile 멀티스테이지 | SRE/DBA |
| W3 | 테넌트 소속 검증 Depends, Redis 키 prefix, 음성 암호화 | 백엔드/보안 |
| W4 | PSTN/VBGW Runbook, Postmortem 템플릿, 보존기간 배치 | SRE/운영 |
| W5 | OpenTelemetry 도입, /livez/readyz 분리, alert rules.yaml | SRE |
| W6 | Rate Limit, Graceful Shutdown, Failed-turns DLQ | 백엔드 |
| W7 | Prompt Registry + A/B, Guardrails (Input/Output) | AI |
| W8 | OpenAPI 3.1, Webhook HMAC, Error envelope trace_id | 백엔드 |
| W9 | DR drill, Multi-AZ 배포, Cost 대시보드 | SRE/Finance |
| W10 | Custom Vocabulary, WER/MOS 평가셋 300건 | AI/QA |
| W11 | 24h Soak, Chaos 15 CASE, UAT | QA |
| W12 | Go-Live Gate 재확인, 훈련, v1.0 릴리즈 | 전사 |

# 7. 본 리뷰에 수반된 산출물 업데이트

본 리뷰 결과는 다음 4종의 산출물로 제공된다.

| 산출물 | 내용 요약 | 저장 위치 |
| --- | --- | --- |
| ① 종합 리뷰 리포트 (본 문서) | 이슈 41건 + 문서 Gap 40+건 분석, Top 10 권고, 12주 로드맵 | docs/AgentOE_리뷰리포트_v1.0.docx |
| ② 개선 로드맵 (xlsx) | 이슈별 P0/P1/P2, 담당·공수·효과·마일스톤, 의존관계 | docs/AgentOE_개선로드맵_v1.0.xlsx |
| ③ 소스코드 개선 패치 | PII 마스킹, HTTP timeout, 테넌트 검증 Depends, Rate limiter, Graceful shutdown, DLQ, Redis key prefix 등 | skeleton/backend/app/ (신규/수정 파일) |
| ④ 기존 운영 문서 업데이트 | 운영매뉴얼 v2.0 (PSTN Runbook, Postmortem 추가), 인프라 v2.0 (DR/BCP/Vault/Network 추가), 테스트계획 v2.0 (SLA 세분화/Chaos 확장) | docs/ (v2.0 신규 파일) |

# 8. 결론 및 차기 액션

AgentOE 는 FSM·Policy Gate·Capability Routing·Control/Inference Path 분리 등 설계 수준이 성숙한 플랫폼이다. 다만 '실서비스 운영 인프라' 영역 — 보안·컴플라이언스·DR/BCP·Runbook·Prompt 거버넌스 — 에서 공백이 집중되어 있다.

본 리뷰가 제시한 13건의 P0 이슈는 오픈 전 필수 해결 사항이며, 특히 (1) PII 마스킹, (2) Secret Vault, (3) DR/BCP, (4) PSTN Runbook, (5) 개인정보 보존기간 정책 5가지는 법·규제·계약 위반 리스크가 직결되어 있으므로 최우선 처리해야 한다.

### 차기 액션 (1주 내)

- 본 리포트 결과 공유: 아키텍처/보안/SRE 리드 대상 워크숍 (2h)

- 로드맵 xlsx 기반 Jira/Linear 에픽 등록 (Owner 배정)

- W1 스프린트 계획 재수립 — P0 5건 투입

- 운영매뉴얼 v2.0 / 인프라 v2.0 / 테스트계획 v2.0 검토회 소집

- 개선 패치(PII 마스킹, HTTP timeout) 우선 PR 생성·리뷰

— 문서 끝 —