# AgentOE 테스트 계획서

(Test Plan)

v1.0 MVP 품질 검증 및 Go-Live 게이트

문서 버전: 1.0

작성일: 2026-04-10

분류: 대외비

# 1. 개요

## 1.1 목적

- AgentOE 플랫폼 v1.0 MVP 품질 검증

- Go-Live 게이트 통과 조건 정의 및 실행

- 프로덕션 환경 배포 전 모든 위험 요소 식별 및 완화

## 1.2 범위

- 기능 테스트: 세션 FSM, Policy Gate, 멀티테넌트 격리, RBAC

- 음성 품질 테스트: STT(Whisper) 정확도, TTS(Google Neural2) 자연스러움, 응답 지연

- 장애 대응 테스트: Chaos Engineering (MongoDB Failover, Circuit Breaker, VBGW 복구)

- 성능 테스트: 부하 테스트 (100 동시 세션), 스트레스 테스트 (200 동시 세션), 지속 부하 (30분)

## 1.3 테스트 환경

개발 (Dev):

- Docker Compose 로컬 환경 (각 개발자 머신)

- MongoDB Single Replica Set, Redis In-Memory

스테이징 (Staging):

- 쿠버네티스 클러스터 (1 Control Plane + 2 Worker Node)

- MongoDB Replica Set (3 노드), Redis HA

- 자동 배포: develop 브랜치 푸시 → CI/CD 파이프라인 → Staging 배포

프로덕션 미러 (Production-like):

- 스테이징과 동일한 구성, 별도 테넌트 (test-tenant-prod)

- 성능 및 Chaos 테스트 최종 검증용

# 2. 테스트 전략

## 2.1 테스트 유형 및 구성

| 테스트 유형 | 설명 | 커버리지 목표 | 실행 주기 | 책임자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 (Unit) | 함수/메서드 레벨 테스트 (pytest) | 신규 코드 80% 이상 | 매 커밋 | Developer |
| 통합 테스트 (Integration) | FastAPI 라우터 + 실제 MongoDB/Redis 사용 | 주요 API 100% | 매일 야간 | QA팀 |
| E2E 테스트 (End-to-End) | 세션 생성~종료 전체 흐름 (Robot Framework) | 주요 시나리오 100% | 매주 금요일 | QA팀 |
| 성능 테스트 (Performance) | Locust/k6 부하 생성, P95 응답시간 측정 | P95 < 2.5초 @ 100 세션 | 매주 | 성능팀 |

# 3. 기능 테스트 시나리오

20개의 Critical 테스트 케이스로 구성. 각 테스트는 데이터베이스 정합성, 상태 추적, 에러 처리를 검증합니다.

| TC_ID | 테스트명 | 전제조건 | 입력/동작 | 기대결과 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 세션 생성 정상 흐름 | test-tenant 활성 | POST /api/v1/sessions | 응답 코드 201, session_id 반환, 상태 IDLE | P0 |
| TC-002 | STT 변환 검증 | 세션 LISTENING 상태 | 음성 오디오 (PCM 16kHz 2초) | Whisper 전사 결과, WER < 15% | P0 |
| TC-003 | LLM 응답 생성 | 전사 텍스트 "계좌 조회" | 전사 텍스트 → Llama 호출 | 응답 텍스트 생성, 응답 지연 < 2초 | P0 |
| TC-004 | TTS 변환 및 스트리밍 | LLM 응답 텍스트 준비 | Google Neural2 TTS 호출 | 음성 스트림 반환, MOS > 3.5 | P0 |
| TC-005 | BARGE_IN 처리 | 세션 SPEAKING 상태 (TTS 재생) | 사용자 발화 감지 | VAD 트리거 → 즉시 LISTENING 전환 | P1 |
| TC-006 | Policy Gate G1 통과 | 일반 조회 요청 (조회 권한) | POST 일반 조회 요청 | 바로 처리, Policy OK | P0 |
| TC-007 | Policy Gate G3 인증 요청 | 계좌 이체 요청 | POST 금융 거래 요청 | 추가 인증 (OTP) 요구, 대기 상태 | P0 |
| TC-008 | Policy Gate G5 거부 | 법무 제한 요청 (법무팀만) | 일반 사용자 법무 요청 | 거부 응답 (403 Forbidden) | P0 |
| TC-009 | Kill Switch 테넌트 레벨 | test-tenant 활성화 상태 | Admin: /admin/tenants/test-tenant/disable | 모든 세션 강제 종료 (ENDED) | P0 |
| TC-010 | Kill Switch 기능 레벨 | STT 기능 활성화 | Admin: /admin/features/stt/disable | STT 비활성 → 대체 입력 방식 활성화 | P1 |
| TC-011 | 멀티테넌트 격리 | tenant-A, tenant-B 동시 세션 | tenant-A 세션 데이터 조회 | tenant-B 데이터 전혀 노출 안 됨 | P0 |
| TC-012 | RBAC 권한 검증 | operator 역할 사용자 | Admin 메뉴 접근 시도 | 접근 거부 (403 Forbidden) | P0 |
| TC-013 | MCP 커넥터 Whitelist | CRM 커넥터 미등록 | CRM 커넥터 사용 요청 | 403 Forbidden, whitelist 검증 로그 | P1 |
| TC-014 | MongoDB TTL 인덱스 | 24시간 지난 종료 세션 | MongoDB 확인 | 자동 삭제 확인 | P2 |
| TC-015 | Redis 세션 상태 동기화 | Redis 세션 상태 변경 | MongoDB 확인 | Redis↔MongoDB 정합성 확인 | P1 |
| TC-016 | VAD 이벤트 처리 | 음성 감지 이벤트 발생 | VAD 트리거 | 상태 IDLE → LISTENING 전환 | P0 |
| TC-017 | 세션 FSM 전체 흐름 | 새 세션 생성 | 완전한 통화 흐름 실행 | IDLE→LISTENING→SPEAKING_DETECTED→PROCESSING→INFERRING→RESPONDING→ENDED | P0 |
| TC-018 | Circuit Breaker 동작 | Groq API 5회 실패 주입 | Circuit Breaker 모니터링 | OPEN 상태, 대체 응답 또는 에러 반환 | P1 |
| TC-019 | Filler Audio 전략 | LLM 응답 지연 (1.5초+) | TTS 응답 대기 중 | Filler Audio 자동 재생 | P1 |
| TC-020 | Admin Console 로그인 | 유효한 JWT 토큰 | GET /admin/dashboard | 대시보드 렌더링, 테넌트 목록 표시 | P0 |

📌 P0(Critical): Go-Live 기준에 필수 / P1(High): 스프린트 내 완료 / P2(Medium): 다음 스프린트 허용

# 4. 음성 품질 테스트

STT, LLM, TTS 전 주기에 대한 음질 및 성능 지표를 정의합니다.

| 평가 지표 | 목표치 | 현재 측정값 | 측정방법 | 합격기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT 정확도 (Word Error Rate, WER) | < 15% | 측정 중 | Whisper Large v3 Turbo로 표준 테스트 음성 10개 전사 후 WER 계산 | WER 15% 미만 |
| 응답 지연 (P95) | < 2.5초 | 측정 중 | Locust로 100 동시 세션 → 응답시간 분포 (P95 추출) | P95 2.5초 이하 |
| TTS 자연스러움 (Mean Opinion Score, MOS) | > 3.5 | 측정 중 | Google Neural2 생성 음성 10개 → 3명 평가자 5점 척도 → 평균 | MOS 3.5 이상 |
| VAD 정확도 (음성 감지) | > 95% | 측정 중 | VAD 엔진 (Silero VAD)으로 표준 음성/무음 테스트 100개 | 정확도 95% 이상 |

# 5. 장애 대응 테스트 (Chaos Engineering)

시스템 복원력 검증. 각 시나리오에서 기대 동작과 복구 시간을 측정합니다.

| 시나리오_ID | 장애 유형 | 주입 방법 | 기대 동작 | 복구 시간 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-001 | MongoDB Primary 장애 | kubectl kill primary pod | Replica 자동 Failover (Secondary→Primary), 서비스 중단 0초 | < 30초 |
| CH-002 | Redis 장애 | Redis 포트 차단 (iptables) | MongoDB 폴백 → 서비스 지속, 성능 저하 (P95+500ms) | < 5초 |
| CH-003 | Groq STT API 다운 | Groq IP 차단 | Circuit Breaker OPEN → Fallback 또는 에러 응답 | < 10초 |
| CH-004 | 네트워크 지연 주입 (500ms) | tc (traffic control) 500ms 지연 | Filler Audio 자동 재생, 사용자 경험 유지 | 투명 처리 |
| CH-005 | VBGW 연결 끊김 | WebSocket 강제 종료 | 세션 정리, 재연결 시도, 최대 3회 재시도 | < 60초 |

# 6. 성능 테스트

부하, 스트레스, 지속 부하 3가지 시나리오로 구성합니다.

| 테스트 종류 | 도구 | 시나리오 | 목표 지표 | 수행 빈도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부하 테스트 (Load Testing) | Locust (Python) | 100 동시 세션 각 세션 20개 API 호출 30분 지속 | P95 응답시간 < 2.5초 P99 < 3.0초 Error Rate 0% | 매주 수요일 |
| 스트레스 테스트 (Stress Testing) | Locust | 200 동시 세션 시스템 한계 도출 15분 지속 | 시스템 안정성 유지 Error Rate < 1% 우아한 성능 저하 | Go-Live 전 |
| 지속 부하 테스트 (Soak Testing) | k6 (JavaScript) | 100 세션 × 30분 메모리/연결 누수 감시 | 메모리 누수 없음 DB 연결 누수 없음 P95 안정적 | Go-Live 전 |

## 6.1 Locust 성능 테스트 예제

from locust import HttpUser, task, between from groq import Groq # Mock STT import time class VoiceCallUser(HttpUser): wait_time = between(1, 3) groq_client = Groq(api_key="test") @task(2) def start_session(self): """세션 생성""" resp = self.client.post("/api/v1/sessions", json={ "tenant_id": "test-tenant", "scenario_id": "inbound-inquiry" }) if resp.status_code == 201: self.session_id = resp.json()["session_id"] @task(1) def process_audio(self): """오디오 전송 및 응답 수신""" self.client.post( f"/api/v1/sessions/{self.session_id}/audio", data=b"mock_pcm_audio_16khz" ) @task(1) def end_session(self): """세션 종료""" self.client.post(f"/api/v1/sessions/{self.session_id}/end") # 실행: locust -f perf_test.py --host=http://staging.example.com

# 7. Go-Live 게이트 연계

5-Level Risk Policy와 연계된 Go-Live 게이트 기준입니다.

| 게이트 | 조건 | 판정 기준 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1: 코드 품질 | 단위 테스트 커버리지 ≥ 80% | pytest-cov 리포트 (신규 코드 포함) | QA팀 |
| G2: 기능 정확성 | TC-001~020 전체 통과 (Critical P0 100%) | TestRail 리포트 Result: PASSED | QA팀 |
| G3: 성능 목표 | P95 응답시간 < 2.5초 @ 100 동시세션 | Locust 보고서 P95 < 2500ms | 성능팀 |
| G4: 장애 대응 | Chaos 테스트 5개 시나리오 통과 (CH-001~005) | 각 시나리오 통과 확인 (자동 복구 확인) | QA팀 |
| G5: 보안 점검 | Critical 수준 보안 이슈 0건 | OWASP Top 10 점검 통과 (민감정보 하드코딩 0) | 보안팀 |

📌 모든 게이트 통과 시에만 Production 배포 가능 (이전 게이트 미충족 시 배포 차단)

# 8. 결함 관리

식별된 결함의 심각도, 해결 시간, 추적 방식을 정의합니다.

| 심각도 | 정의 | 목표 해결 시간 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical (P0) | 서비스 완전 불가 또는 데이터 손실 위험 | 24시간 (즉시 대응) | 세션 생성 API 500 에러 Policy Gate 미동작 멀티테넌트 격리 위반 |
| High (P1) | 주요 기능 오류 또는 심각한 성능 저하 | 48시간 (현 스프린트 내) | Policy Gate G3 인증 요청 미작동 STT 정확도 15% 초과 VAD 감도 불안정 |
| Medium (P2) | 부분 기능 오류 또는 경미한 성능 저하 | 1주일 (다음 스프린트) | Admin Console UI 버그 Filler Audio 간헐적 오작동 Error 로그 누락 |
| Low (P3) | 경미한 오류 또는 사용성 미흡 | 다음 스프린트 OR 백로그 | 문구 오탈자 UI 라벨 정렬 미흡 로그 메시지 개선 |

## 8.1 Jira 이슈 추적

- 식별된 버그는 즉시 Jira에 등록 (라벨: bug, 심각도 태그)

- Jira Automation: P0 이슈 → 자동으로 팀 전체 알림 + Slack #alerts

- 주간 Triage 회의: 모든 P0/P1 이슈 진행 상황 확인

# 9. 테스트 실행 일정

| 주차 | 테스트 활동 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| W1-W2 (4/14~4/25) | 단위 테스트 강화 통합 테스트 구성 QA 환경 구축 | Developer QA팀 |
| W3-W4 (4/28~5/9) | TC-001~020 실행 Bug Fix 및 Retest | QA팀 |
| W5 (5/12~5/16) | 성능 테스트 (부하 + 스트레스) Chaos 테스트 (CH-001~005) | 성능팀 QA팀 |
| W6 (5/19~5/23) | 음성 품질 테스트 보안 점검 Go-Live 게이트 최종 검증 | 음성팀 보안팀 QA팀 |
| W7 (5/26 이후) | 프로덕션 배포 모니터링 및 안정화 | 배포팀 |

# 10. 테스트 리소스 및 도구

## 10.1 테스트 도구 스택

- 단위 테스트: pytest, pytest-cov (Python)

- 통합/E2E: Robot Framework, SeleniumBase

- 성능 테스트: Locust (Python), k6 (JavaScript)

- Chaos: Chaos Toolkit, kubectl (Kubernetes 리소스 관리)

- 모니터링: Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)

- 결함 추적: Jira, TestRail (테스트 결과 관리)

## 10.2 테스트 환경 리소스

- Staging 쿠버네티스: 1 Control + 2 Worker (최소 사양)

- MongoDB Replica Set: 3 노드, 각 10GB SSD

- Redis: 2GB RAM (Sentinel HA)

- 로드 밸런서: 1개 (Staging)

## 10.3 테스트 인력 구성

- QA 리드 1명: 테스트 계획, 케이스 작성, 게이트 검증

- QA 엔지니어 2명: 테스트 실행, Automation

- 성능 엔지니어 1명: 성능 테스트, 병목 분석

- 보안 담당자 1명: 보안 점검, Vulnerability 스캔

# 11. 위험 및 완화 전략

| 식별된 위험 | 영향도 | 완화 전략 |
| --- | --- | --- |
| Groq API 지연 또는 오류 | High | - Circuit Breaker 구현 - Fallback 응답 (사전 정의 응답) - 모의 Groq API (테스트 환경) - 재시도 로직 (exponential backoff) |
| MongoDB Failover 시간 > 30초 | High | - Replica Set 정상 구성 검증 - MongoDB 모니터링 (Prometheus) - Chaos 테스트로 선제 검증 |
| 성능 목표 미달 (P95 > 2.5초) | Medium | - 인덱스 최적화 - Redis 캐싱 확대 - 쿼리 튜닝 - 성능 테스트 주간 반복 |
| Security 결함 (민감정보 노출) | Critical | - SAST 도구 (SonarQube) - Dependency 스캔 (Snyk) - 보안 코드 리뷰 - OWASP Top 10 점검 |
| 테스트 환경 장애 | Medium | - 자동 복구 스크립트 - 환경 재구축 (IaC로 자동화) - 별도 테스트 환경 대기 |

# 12. 승인 및 서명

| 역할 | 이름 | 서명 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 리더 | (이름) | ___________ | ___________ |
| QA 리드 | (이름) | ___________ | ___________ |
| 개발팀 리드 | (이름) | ___________ | ___________ |
| 경영진 | (이름) | ___________ | ___________ |

문서 버전 이력:

| 버전 | 작성 날짜 | 변경 사항 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-10 | 최초 작성 |